附件

花都区农民公寓项目实施流程

建设主体制定农民公寓建设方案并加盖公章

建设主体备齐申报材料（农民公寓项目建设方案、承诺书、申请表等），向所属街镇提出项目审查备案申请

属地街镇对申报材料的完整性、真实性等进行初审，对农民公寓项目建设方案加具意见，符合条件的，将申报材料报区农民公寓建设领导小组办公室

区农民公寓建设领导小组办公室会同区农民公寓建设领导小组成员单位对申报材料进行联合复审和现场查勘，一致通过的，将项目情况向涉及的村进行公示。

公示期满无异议，由区农民公寓建设领导小组审查备案和批准实施。区农民公寓建设领导小组办公室将相关材料抄送有关职能部门及所属街镇。区国土规划局、区住建局支持办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、防线及验线。

建设主体严格按照审查批准的方案组织施工建设。所属街镇对项目实施进行全过程监管、指导和服务。各相关职能部门按职责做好项目监督和管理。

项目建设完成后，建设主体向所属街镇提出验收申请。

所属街镇按照审查批准的方案对项目实施进行初步验收，核实建设主体是否严格按照审查批准的方案进行建设，通过验收的，提请区农民公寓建设领导小组办公室进行联合验收。

区农民公寓建设领导小组办公室牵头组织相关单位进行现场查勘和联合验收，重点核实建设主体是否按审查批准的方案进行实施，实施过程中有无违法违规行为，并综合各相关单位意见形成联合验收报告报区农民公寓建设领导小组审定。

经区农民公寓建设领导小组审核同意通过验收后，区供水、供电、消防等部门应支持办理相关手续。