关于推进企事业单位利用自有存量土地新建保障性租赁住房的通知

（公开征求意见稿）

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）、《广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（粤府办〔2021〕39号）、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强住房保障工作的意见》（穗府办〔2021〕6号）有关精神，支持本市企事业单位利用自有存量土地建设保障性租赁住房，结合本市工作实际，制定本通知。

一、适用范围

（一）在本市行政区内，各类企事业单位依法取得国有建设用地使用权的自有存量土地，在保持权属不变、满足规划和安全等要求的前提下，可按本通知规定申请建设保障性租赁住房。

本通知所称依法取得国有建设用地使用权的自有存量土地，是指企事业单位已通过办理土地划拨决定书或签订土地出让合同（已缴清土地出让金）等，取得土地合法使用权证明文件的土地。

符合条件的闲置土地经依法处置后可以作为自有存量土地申请建设保障性租赁住房。自有存量土地已有建筑物的，按照广州市申请使用建设用地有关规定，申请办理土地再利用（新建、扩建、改建）。

（二）企事业单位自有存量土地属于产业园区工业项目用地的，按《关于推进产业园区工业项目配建用地新建宿舍型保障性租赁住房的通知》执行。

二、申报条件

（一）申报主体。申报主体应为项目用地权属人。

（二）权属清晰。项目用地应已取得土地划拨决定书、已签订土地出让合同（已缴清土地出让金）或已办理国有土地使用证等土地权属来源或证明文件，不存在查封登记、异议登记等限制转移登记或权属争议的情形。存在抵押等其他权利限制的，应解除权利限制或取得该权利人书面同意。

（三）符合规划。项目用地应符合现行城市总体规划、土地利用总体规划、国土空间总体规划和住房保障发展规划、年度建设计划相关要求。

（四）存在以下情形的，不得申请建设保障性租赁住房：

1.宗地及地上房屋存在违法违规行为未处理的（经相关部门同意建设和整改同步实施的项目除外）；

2.被认定为闲置土地且尚未完成闲置土地处置的或未按监管协议等约定履约的；

3.项目用地剩余土地使用年限低于10年的；

4.存在土壤污染，不符合居住用途土壤环境质量要求的（经污染治理符合相关要求的除外）；

5.相关专项规划明确需保留原用途使用或不宜建设的用地；

6.其他不适合用于建设保障性租赁住房的情形。

三、办理流程

（一）方案编制。项目用地权属人结合申报项目周边产业布局、人口分布、租赁需求、公建配套、交通承载能力等情况编制申报方案。重点对项目区位、周边住房需求、建设规模、资金来源、运营管理模式等项目建设必要性、可行性进行论证分析后，向项目所在地区住房城乡建设部门递交申请。

（二）联合会审。属地区住房城乡建设部门组织区规划和自然资源、国资等区保障性租赁住房领导小组成员单位进行联合会审，审查通过后报属地区政府审批。

（三）审查认定。属地区政府审核批准项目方案后，由区住房城乡建设部门核发项目认定书，同时抄送发展改革、规划和自然资源、生态环境、交通、市政园林、城管执法等相关部门。

（四）控制性详细规划调整。经属地区政府批复的项目方案项目用地如与现行控制性详细规划矛盾，由属地区政府组织开展控制性详细规划调整工作，申请将非住宅用调整为居住用地（保障性租赁住房用地），按程序提交市规委会审议，并以市政府批复为准。

（五）纳入规划、计划。属地区政府批复项目方案、涉及的控制性详细规划完成调整后，申报人通过广州市保障性租赁住房管理服务平台将项目向市住房保障办公室报备，由市住房保障办公室将项目纳入保障性租赁住房发展规划、年度建设计划。

- （六）规划、用地手续办理。属地区政府批复项目方案、涉及的控制性详细规划完成调整后，由申报人按规定向规划和自然资源行政主管部门申办规划许可、用地手续，规划和自然资源行政主管部门在规划许可、用地文件中注明属于利用自有存量土地建设用地建设保障性租赁住房项目、不得上市销售或变相销售，并就产权登记限制要求进行明确。

（七）项目建设。申报人凭保障性租赁住房项目认定书向发展改革、规划和自然资源、住房城乡建设、水务、生态环境等部门申请办理立项、用地、规划、报建、施工、消防等建设手续。

（八）确权登记办理。保障性租赁住房项目不动产登记的房屋产权性质为“保障性租赁住房”，项目建成后以栋为最小单元办理产权登记。附记栏注“本物业为保障性租赁住房，应整体确权、整体转让，不得分割登记、分割转让、分割抵押，不得上市销售或变相销售”。

- （九）项目运营。申报人应将保障性租赁住房项目建设规模、房源信息、配租情况等上传到广州市保障性租赁住房管理服务平台，接受项目属地区人民政府和有关部门监管。

四、建设和运营管理要求

（一）建设标准。相关房屋设计、建设等应当按照《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》（建办标〔2021〕19号）规定的技术标准执行。具备条件实施的，应采用全装修成品交房和装配化建造。

- （二）配套设施。经批准允许建设保障性租赁住房的项目，为满足居住人员生活需要，可按需要建设必要的商业配套设施并按规定缴交地价。商业配套设置建筑面积（计容）占项目总建筑面积（计容）的比例不应高于5%，且商业配套设施须与主体建筑整体确权、整体转让。其他公共服务设施按《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》执行。

（三）配租管理。企事业单位利用自有存量土地新建保障性租赁住房项目的房源，允许优先向本单位符合条件的职工定向出租。有剩余房源可向其他符合条件的新市民、青年人群体出租。

（四）租金要求。租金标准按低于同地段同品质的市场租赁住房评估租金执行。

（五）退出机制。企事业单位利用自有存量土地建设保障性租赁住房项目，按土地供应手续约定产权登记为保障性租赁住房的，土地使用年限内按照保障性租赁住房运营管理。因经营困难等原因确需转让的，需经属地区住房城乡建设部门组织有关单位进行联合会审通过后，并报属地区政府批准。市、区政府确定的国有住房租赁公司拥有优先回购权。回购价包含土地回购价和建筑物回购价两部分。其中，若土地为划拨（或限制性出让）的，土地回购价按划拨（或限制性出让）土地权益价计算；若土地为出让的，土地回购价按分摊土地原出让价格结合剩余年限计算。建筑物回购价按重置价结合成新计算。区住房城乡建设部门明确不予回购的，可按相关规定整体转让。转让后保障性租赁住房的性质不变，受让方应按保障性租赁住房项目有关规定进行整体运营管理。

五、支持政策

（一）土地用途原为非居住用地需变更用途建设保障性租赁住房的，申报人可按照土地用途变更的规定，取得规划和自然资源部门的同意，并办理变更登记。土地使用权通过划拨批准文件获得的可继续保留划拨方式。

- 变更土地用途为保障性租赁住房用地后，土地使用年限不变，按原土地使用合同的剩余年限计，保障性租赁住房部分不补缴土地价款。

- 企事业单位利用自有存量土地新建保障性租赁住房，可采取自建或与其他市场主体合作建设运营方式。

- 企事业单位利用自有存量土地新建保障性租赁住房项目，凭保障性租赁住房项目认定书按规定享受相关土地、财税和金融支持政策，用水、用电、用气价格按照居民标准执行。

- 企事业单位自有存量土地新建的保障性租赁住房免收城市基础设施配套费。

六、实施时间

本通知自印发之日起施行，有效期5年。各区可结合本辖区实际情况，在本通知基础上细化完善项目联合审查的具体内容和审查方式。

附件：1.收件资料说明

2.办理流程图

3.企事业单位自有存量土地新建保障性租赁住房项目联合审查意见书

附件1

收件资料说明

一、申请表。申报人为项目用地权属人或其授权委托人。

二、申报人主体资格证明材料。

（一）申报人登记注册证明及法定代表人有效身份证明等相关身份证明材料；

（二）其他需要提供的身份材料。

三、土地使用权属来源和证明文件。

有效文件包括：国有土地使用证、不动产权证等不动产权属文件。存在抵押等其他权利负担的，应提供该权利人的书面同意意见。

四、项目建设运营方案。包括如下材料：

（一）项目概况：建设现状、规模；

（二）开发建设方案：含项目配建保障性租赁住房可行性、必要性等论证情况，如拟建设方式、建设主体、建设房源面积、建设标准、资金来源、户型设计等；

（三）出租营运、管理方案：项目运营主、运营模式、项目运营可行性、项目目标群体、租金水平、租金押金收取方式等。

五、项目用地用途变更调查及论证情况（涉及土地用途变更为居住用途适用）。

六、其他需承诺事项或需提供的用地、规划、建设等材料。

附件2

办理流程示意图

项目申报人持建设方案等材料，向区住房建设部门申请

区住房建设部门会同规划和自然资源、国资等相关部门进行联合会审，提出会审意见

审查有异议

审查无异议

退件

区政府审定同意后，批复项目方案

审查不通过

区住房城乡建设部门核发项目认定书，同时抄送发改、资源规划、建设、生态环境、交通、市政园林、城管执法等相关部门

与现行控制性详细规划矛盾

符合现行控制性规划

由属地区政府组织开展控制性详细规划调整工作，按程序提交市规委会审议，报市政府批准。

项目申报人凭项目认定书发展改革、规划和自然资源、住房城乡建设、水务、生态环境等部门申请办理立项、用地、规划、报建、施工、消防等手续。

申报人通过市保障性租赁住房管理服务平台将项目情况上报市住房保障办公室，纳入规划、计划

确权登记

项目运营

附件3

企事业单位自有存量土地新建保障性租赁

住房项目联合审查意见书

| 审查部门 | 审查内容 | 审查意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属地 区政府 | 1.区域租赁需求分析的科学性和合理性； 2.原用地监管协议的履约完成情况； 3.其他依职责应审内容。 |  |  |
| 城乡和住房建设部门 | 1.是否符合保障性租赁住房规划和年度建设计划； 2.项目建设规模是否符合文件要求；3.拟租赁对象是否符合保障性租赁住房要求； 4.是否存在不适合建设保障性租赁住房的情形； 5.其他依职责应审内容。 |  |  |
| 规划和自然自然部门 | 1.项目申请人是否与土地使用权人一致； 2.项目用地手续是否齐全，是否已取得土地权证或用地批文等合法批准手续； 3.项目申请用地是否存在违法违规使用土地、违反土地出让合同（或用地批文、划拨决定书）的行为； 4.项目是否涉及“楼企”相邻等邻避问题和项目是否符合该项目所在片区规划定位等相关规划要求； 5.项目是否涉及应依法征收或收回，或已纳入政府收储计划或已明确以收储方式整体改造区域内； 6.项目申请用地剩余土地使用年限是否少于10年的； 7.项目申请用地是否位于生态保护红线内或其他相关规划明确不宜建设的情形； 8.是否涉嫌闲置土地或闲置处置未完成的情形； 9.其他依职责应审内容。 |  |  |
| 国资部门 | - 项目如涉及国有资产产权处置是否符合要求； - 其他依职责应审内容。 |  |  |
| 交通部门 | 1.建设项目交通影响； 2.其他依职责应审内容。 |  |  |
| 水行政管理部门 | 1.项目是否存在违法监管要求不宜建设情况； 2.其他依职责应审内容。 |  |  |
| 应急管理部门 | - 项目是否属于涉及两重点一重大项目监管要求； - 其他依职责应审内容。 |  |  |
| 生态环境部门 | 1.项目环境准入分析； 2.其他依职责应审内容。 |  |  |
| 城管执法部门 | 1.项目是否其他存在违法、违规行为，不宜建设的； 2.其他依职责应审内容。 |  |  |